АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2024                                         с.Богучаны                                            № 4-п

Об организационных мероприятиях по подготовке к весеннему паводку на территории Богучанского сельсовета в 2024 году.

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи  11 Федерального закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  статьи 7 Устава Богучанского сельсовета,  в целях защиты населения и территории Богучанского сельсовета и устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций во время весеннего паводка 2024 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В срок до 01.04.2024 года руководителям предприятий и организаций, находящихся в зоне ледохода и паводков, создать своими приказами на местах противопаводковые комиссии.

2.Противопаводковым комиссиям и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Богучанского сельсовета:

- обеспечить комплекс первоочередных мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка на своей территории;

- провести необходимые мероприятия по обеспечению возможной эвакуации и обеспечению жизнедеятельности людей, сохранению материально-технических ценностей;

3. Утвердить состав противопаводковой комиссии Богучанского сельсовета. Приложение №1.

4. Утвердить план мероприятий по защите объектов экономики и социально-бытовой сферы в период ледохода и паводка на территории Богучанского сельсовета в 2024 году, согласно приложения №2.

24. на территории МО Богучанский сельсовет, согласно приложения №3.

6.Утвердить положение о противопаводковой комиссии, согласно приложения №4.

7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Богучанского сельсовета В.П. Каликайтис.

8.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит публикации на официальном сайте.

Глава Богучанского сельсовета                                                                Л.В. Шмелева

Приложение №1

Утверждено постановлением

Богучанского сельсовета

№ ____  от  «__» _____ 2024г.

Состав противопаводковой комиссии Богучанского сельсовета.

Состав                                                      Обязанности

Шмелева Лариса Валерьевна,                    Ответственный за проведение противопавод-

Глава Богучанского сельсовет,                      ковых мероприятий на территории Богучанс-

Председатель комиссии                                  кого сельсовета, координирует деятельность

членов противопаводковой комиссии

Каликайтис Витаутас Прано,                        Ответственный за регистрацию, учёт и органи-

заместитель главы Богучанского                  зацию контроля исполнения решений комиссии

сельсовета, секретарь комиссии

члены комиссии:

Соколов Максим Леонидович,                   Ответственный за обеспечение порядка в

начальник отдела МВД                                зонах ЧС и в местах размещения эвакуируемого

России по Богучанскому району                 населения; за порядок передвижения транспорта

при проведении эвакуации

Колпаков Сергей Юрьевич,                          Ответственный за развёртывание и готовность

Начальник отдела по                  пунктов временного размещения эвакуируемого

жизнеобеспечению территории                 населения, его всестороннего обеспечение

Богучанского сельсовета

Солодкий Сергей	 Александрович,      Ответственный за подготовку решений комиссии,

Гл. специалист отдела по                            взаимодействие с отделом ГО, ЧС и ПБ

жизнеобеспечению территории                 Богучанского района

Богучанского сельсовета

Ерашевич Андрей	 Федорович              Координатор действий при паводковых

Начальника отдела ГО, ЧС иПБ              ситуациях

Администрации Богучанского района

Безруких Марина Владимировна             Ответственная за медицинское обеспечение

Главный врач                                             населения в местах размещения эвакуируемого

КГБУЗ «Богучанская районная                населения

больница»

Пастухов Александр Валерьевич,           Ответственная за перевозку эвакуируемого

директор БМУП районное АТП               населения из зон подтопления в места временного

размещения населения

Ортиков Владимир Викторович,             Ответственный за обеспечение поставки сыпучего

Директор ГП «Край ДЭО»                       инертного материала, для устройства заградитель-

ных дамб при необходимости

Приложение №2

Утверждено постановлением

Богучанского сельсовета

от __________20___г. № ___

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНО – БЫТОВОЙ СФЕРЫ В ПЕРИОД ЛЕДОХОДА И ПАВОДКА НА ТЕРРИТОРИИ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В 2024 ГОДУ.

| № П п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести предупредительные мероприятия по возможной эвакуации и обеспечению жизнедеятельности людей, сохранению материально-технических ценностей, распространение памятки в возможной зоне затопления. | до 15.04.2024. | с / совет (В.П. Каликайтис) |
| 2 | Провести с населением, находящимся в зоне возможного затопления занятия по теме: «Действия населения по сигналам об угрозе затопления и порядка проведения эвакуации» | до 15.04.2024. | с / совет (В.П. Каликайтис) |
| 3 | Организовать расчистку автомобильных маршрутов эвакуации. | до 15.04.2024. | с / совет, МУП (Солодкий С.А.) |
| 4 | Провести предварительную работу по размещению эвако – населения в частном жилом секторе. | до 15.04.2024. | с / совет (Каликайтис В.П., Солодкий С.А.) |
| 5 | Подготовить автотранспорт для эвакуации населения из зоны возможного подтопления. | до 15.04.2024. | МУП «Районное АТП» (А.В. Пастухов), ООО ИП Заборцев О.С., АО «Край ДЭО» (Ортиков В.В.) |
| 6 | Обеспечить информирование населения о паводковой обстановке в районе и действия людей в случае возможного подтопления. | до 15.04.2024. | Редактор газеты «Ангарская правда» (Кучина С.А.), «Авторадио Богучаны» (А.С. Черкашин) В.П. Каликайтис, В.А. Смолин. |
| 7 | Привести в готовность врачебно-сестринские бригады для оказания медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и обслуживание эвакуируемого населения. Создать запас медикаментов и перевязочных средств на 50% пострадавших для оказания медицинской помощи в зонах прогнозируемого затопления. | до 15.04.2024. | КГБУЗ «Богучанская РБ» (Безруких М.В.) |
| 8 | Обеспечить оперативный контроль и прогноз санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки, информирование комиссии по чрезвычайным ситуациям на период паводка, проведение комплекса противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в паводковый и послепаводковый период, санитарно-гигиенический контроль за местами размещения, качеством питьевой воды и продуктов питания. | до 15.04.2024. | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Богучанском районе», (Шигова И.Л.) |
| 9 | Произвести очистку устьев и оголовков водопропускных труб, очистку канав в черте населенного пункта и нагорных канав с.Богучаны. Подготовить автомобили по откачке талых вод и промыву замерзших водопропускных труб. Подготовить к эвакуационным мероприятиям водозаборы на р.Ангара. Организовать поставку питьевой воды населению при эвакуации. | до 01.04.2024. до 01.04.2024. до 25.04.2024. | МУП «Районное АТП» (А.В. Пастухов), МКУ «МПЧ №1» (Д.В. Калита) |
| 10 | Предусмотреть комплекс мер по организации правопорядка в зонах возможного стихийного бедствия пострадавшего населения, предотвращению и пресечению мародерства, краж и обеспечение сохранности имущества граждан, предприятий и организаций, обратив особое внимание на сохранность взрывчатых веществ. Предусмотреть варианты возможного ограничения движения автотранспорта в зонах затопления. | до 10.04.2024. | отдел МВД России по Богучанскому району (Соколов М.Л.) |
| 11 | Определить место приема прибывающих автомашин в случае эвакуации населения и имущества в районе магазина № 14 | до 10.04.2024. | с / совет (В.П.Каликайтис) |

Приложение №3

Утверждено постановлением

Богучанского сельсовета

№ ____  от «___» ________2024г.

План эвакуации населения из зон возможного подтопления в 2017г. на территории МО Богучанский	 сельсовет.

1.Количество населения, подлежащее эвакуации – 332 человека.

Из них:

женщин – 140;

пенсионеров – 85;

детей – 70; из них до 3-х лет - 25.

2.Место размещения:

- МБОУ ДОД ДЮСШ, ул.Космонавтов №12

- Сельский дом культуры, филиал МБУ РДК «ЯНТАРЬ», ул.Олимпийская №1

3.Способ эвакуации – автотранспорт.

4.Маршрут эвакуации, протяженность:

м-н Восточный – ул.Космонавтов №12 - 4 км.

м-н Восточный – ул.Олимпийская №1 – 7 км.

м-н Восточный – Богучанский спортивный комплекс «Ангара»-3км

4.Задействованный автотранспорт:

- 15 грузовых автомобилей

- 6 автобусов

- 1 грейдер

- 1 бульдозер

- 4 легковых автомобиля

5.Жизнеобеспечение в пункте временного размещения:

- организация питания – на базе столовой МКОУ «Богучанская ОСШ№2 (трёхразовое горячее питание)

- организация медицинского обеспечение – КГБУЗ «Богучанская районная больница»

- организация охраны общественного порядка – 4 сотрудника отдела МВД России по Богучанскому району.

6.Эвакуация с/х животных:

- с/х животные в зоне подтопления не числятся.

Приложение №4

Утверждено постановлением

Богучанского сельсовета

№____  от «___» _______ 2024г.

Положение о противопаводковой комиссии Богучанского сельсовета.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с организациями и общественными объединениями.

Основными задачами Комиссии являются:

1.В подготовительный период:

- определение границ и размеров (площадей) зон затопления,  объектов экономики, площадей сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зоны подтопления и затоплений;

- определение количества пострадавшего населения, а также временно отселяемых из зоны затопления;

- определение разрушенных (аварийных) домов, построек и т.п.;

- количество сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации;

- местоположение и размеры сооружаемых дамб, водоотводных каналов;

- определение предварительного размера материального ущерба;

- численность привлекаемых сил и средств;

- непосредственные мероприятия по защите населения;

2.При угрозе возникновения затопления:

- организация круглосуточного контроля за паводковой обстановкой;

- организация тренировок и обучение населения правилам поведения и действиям во время наводнения;

- определение мест временного отселения пострадавших жителей из подтопляемых домов, организация подготовки общественных зданий к размещению эвакуируемых.

- организация обеспечения эвакуируемого населения всем необходимым для жизни;

- организация охраны имущества, оказавшегося в зоне затопления;

- организация круглосуточного дежурства по наблюдению за изменением уровня воды;

- определение численности привлекаемых сил и средств (личного состава, техники и т.п.)

Решения комиссии, принимаемые в соответствии с её компетенцией, являются обязательными для всех организаций любой формы собственности.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрация Богучанского сельсовета.

Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений комиссии осуществляет секретарь комиссии.