Проект №:

ПКРСИ-18/2018-1385-2018

ПрограммА комплексного развития

социальной инфраструктуры БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

богучанского района красноярского края

НА 2019-2032 ГОДЫ

| Организация-разработчик | ООО «Терплан» |
| --- | --- |
| Директор | С.А. Заусаев |

Новосибирск

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2019-2032 годы	5

2.	Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры	7

2.1.	Описание социально-экономического состояния муниципального образования	7

2.2.	Сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования	9

2.3.	Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры	10

2.3.1.	Образование	10

2.3.2.	Здравоохранение	13

2.3.3.	Культура	14

2.3.4.	Физическая культура и спорт	17

2.4.	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры	18

2.5.	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения	23

3.	Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	24

4.	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры	27

5.	Целевые индикаторы программы	31

6.	Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры	32

7.	Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры	33

Введение

Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета Богучанского муниципального района Красноярского края  (далее - Программа) разрабатывается ООО «Терплан» на основании муниципального контракта № №18/2018  от 13.02.2018.

Нормативно-правовой базой проекта является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края, утвержденные решением Богучанского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 26.10.2015 №43/164;

- Прогноз социально-экономического развития Богучанского района на 2018 и плановый период 2019-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Богучанского района  от 13.11.2017 №1253-п;

- Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры», утвержденная постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1392-п;

- Муниципальная программа Богучанского района «Развитие образования Богучанского района», утвержденная постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1390-п;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1397-п;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 935/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1452/пр) ;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 869/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1446/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 870/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1447/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр.

- Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2019-2032 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2019-2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2012 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». - Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края (утвержден Решением Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 05.12.2013 №22/79). |
| Заказчик Программы | Администрация Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края Юридический адрес: 663431, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 70 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Терплан» Юридический и почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31, оф. 25. |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями Богучанского сельсовета; Обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования; Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Богучанского сельсовета. |
| Задачи Программы | Определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры; Обеспечение жителей Богучанского сельсовета надёжными и качественными услугами социальной сферы; Разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Образование: - реконструкция существующих и строительство новых детских садов; - реконструкция существующих и строительство новых школ. Культура: - строительство библиотек и учреждений клубного типа. Спорт: - строительство новых спортивных залов, бассейнов и новых плоскостных спортивных сооружений. Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями с 78% до 100% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей с 85% до 100% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами с 17,4 до 100% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности бассейнами с 0% до 100% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными сооружениями с 66,7% до 100% от норматива. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок действия генерального плана - до 2032 года включительно. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2019 года по 2023 год; второй этап – с 2023 года по 2032 год. |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2032 годы составляет 2209890 тыс. руб., в том числе: - образование – 1374750 тыс. руб.; - культура – 160000 тыс. руб.; - спорт – 675140 тыс. руб. Программа финансируется из местного, районного, краевого и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры муниципального образования и района. Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами. Обеспеченность района и муниципального образования детскими дошкольными учреждениями. Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

  - Описание социально-экономического состояния муниципального образования

Богучанский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен в центральной части Богучанского района. Село Богучаны, д. Ярки входят в состав Богучанского сельсовета.

Село Богучаны является административным центром сельсовета и Богучанского района, и располагается на расстоянии в 571 км от краевого центра г. Красноярска.

Ближайшая железнодорожная станция – станция «Карабула», расстояние до нее – 50 км от с. Богучаны. В с. Богучаны имеется аэропорт.

Территория Богучанского сельсовета относится к районам, приравненным к районам крайнего Севера.

Площадь поселения составляет10098,2 га.

Богучанский сельский совет входит в структуру районов Нижнего Приангарья. Территория Нижнего Приангарья, к которой относится Богучанский район, характеризуется сейсмичностью от 6 до 7 баллов.

Климат в Богучанском районе – резко континентальный с большой годовой и суточной амплитудой колебаний температуры воздуха. Зима в долине продолжительная.

Село Богучаны образовано в 1642 году. Расположено село на левом берегу реки Ангары. С севера оно ограничено рекой, с юга - крутыми заселенными сопками. Растительность прилегающей территории представлена таежным лесом. За территорией села имеется минерально-сырьевая база строительных материалов: глины, суглинки легкоплавкие для производства кирпича и керамзита, пески для бетона, карбонатные породы для строительной извести, щебенистые грунты для строительства дорог.

В связи с огромными запасами лесных, водных ресурсов и полезных ископаемых предусмотрено развитие территории Богучанского сельского совета. Сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения.

Ведущей отраслью экономики  является лесная промышленность, но заготовкой и переработкой леса занимаются в основном малые предприятия. Объемы лесозаготовок небольшие, в виду большой удаленности лесосырьевой базы от административного центра.

Проблемами лесной промышленности, как ведущей отрасли промышленности сельсовета, являются:

- высокая себестоимость продукции вследствие высокого удельного веса транспортных затрат в ее себестоимости;

- сырьевая направленность и неразвитость глубокой переработки древесного сырья;

- неэффективное использование лесных ресурсов, отсутствие технологий и неразвитость производств по использованию низкосортного сырья и отходов лесопиления;

- низкий уровень использования производственных мощностей;

- высокий уровень теневого оборота;

- недостаточное количество лесовозных дорог круглогодового действия.

Сельскохозяйственные угодья занимают 12,3 % от всей площади земель территории сельсовета в установленных границах. Сельскохозяйственное производство представлено в основном личным подсобным хозяйством, направленным на обеспечение собственных потребностей в сельхозпродуктах. Число личных подсобных хозяйств составляет 2907, число крестьянских (фермерских) хозяйств зарегистрированных на территории села - 26, из них действующее только одно КФК «Возрождение» (Третьяков Владимир Павлович), которое специализируется на выращивании свиней и производстве молока (имеет 3 коровы). Реализуется продукция внутри села.

Используемая площадь сельхозугодий под личные подсобные хозяйства 186,0 га. За анализируемый период происходит сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур, крестьянские - фермерские хозяйства продукции не производят. Основные продукты питания завозятся из краевого центра или из южных районов края.

Проблемами сельского хозяйства являются:

- отсутствие предприятий сельскохозяйственного производства;

- сокращение личных подсобных хозяйств.

На территории Богучанского сельсовета насчитывается более 414 объектов малого предпринимательства, в том числе 262 объекта торговли, 7 общественного питания, 1 хлебозавод и 4 хлебопекарни, 2 аптечных учреждения и 4 аптечных киоска, 7 парикмахерских. На территории села находится комбинат бытового обслуживания ООО «Бытсервис», который оказывает услуги населению по пошиву одежды, ремонту бытовой техники, ремонту обуви, ритуальным услугам. В сфере торговли в селе работает 747 предпринимателей или 10,4 % от всего работоспособного населения Богучанского сельсовета.

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

Численность постоянного населения Богучанского сельсовета по состоянию на 01.01.2017 года составила 11275 человек.

Динамика численности населения муниципального образования представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Динамика численности населения Богучанского сельсовета

| Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 11212 | 11174 | 11148 | 11177 | 11275 |
| Число родившихся, чел. | 176 | 159 | 155 | 137 | Х |
| Число умерших, чел. | 160 | 141 | 157 | 168 | Х |
| Естественный прирост | 16 | 18 | -2 | -31 | Х |

Общая площадь жилищного фонда составляет 298 тыс. кв.м. За последние 5 лет в эксплуатацию введено 22,3 тыс. кв.м. жилья.

  - Сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, согласно части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1)подготовка и утверждение документов территориального планирования поселения;

2)утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселения;

4)утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселения документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселения;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органами местного самоуправления поселения были утверждены муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории муниципального образования  утверждены следующие градостроительные документы:

- Генеральный план Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края (утвержден Решением Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 05.12.2013 №22/79).;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края, утвержденные решением Богучанского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 26.10.2015 №43/164;

  - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Описание объектов социального и культурно-бытового назначения населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2018 года.

Для определения нормативной потребности в реализации на территории поселения социальных и культурно-бытовых услуг использованы:

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края, утвержденные решением Богучанского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 26.10.2015 №43/164;

2.СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3.Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р(ред. от 13.07.2007) «О Социальных нормативах и нормах».

4. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 1999 г. № 1683-р.

5. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965.

    - Образование

Образование является одним из ключевых направлений сферы услуг любого муниципального образования. Сеть муниципальной системы образования включает  детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, систему профессионального начального, среднего и высшего образования, систему дополнительного образования детей.

Перечень учреждений образования представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Перечень образовательных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Мощность объекта | Фактическое количество учащихся | Загрузка объекта,% | Год ввода | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Сибирячек» | с. Богучаны, ул. Ленина, 11 | место | 80 | 97 | 121,3 | 1961 | 100 |
| 2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко» | с. Богучаны, ул. Автодорожная, 16 а | место | 95 | 108 | 113,7 | 1977 | 100 |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Теремок» | с. Богучаны, ул. Киселева, 12 | место | 80 | 96 | 120,0 | 1988 | 100 |
| 4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Скворушка» | с. Богучаны, ул. Киселева, 13 а | место | 80 | 95 | 118,8 | 1992 | 80 |
| 5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Сосенка» | с. Богучаны, пер. Чернышевского, 10 | место | 95 | 106 | 111,6 | 1970 | 100 |
| 6 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Рябинушка» | с. Богучаны, ул. 8-е марта, 36 | место | 55 | 62 | 112,7 | 1984 | 83 |
| 7 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буратино» | с. Богучаны, ул. Геологов, 17 | место | 125 | 148 | 118,4 | 1986 | 78 |
| 8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буратино» | Д. Ярки, ул. Ленина 32 | место | 15 | 6 | 40,0 | 1978 | 100 |
| Средние общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ Богучанская СОШ № 1 | с. Богучаны, ул. Октябрьская, 63 | место | 345 | 439 | 127,2 | 1987 | 75 |
| 2 | МКОУ Богучанская СОШ № 2 | с. Богучаны, ул. Перенсона, 9 | место | 388 | 558 | 143,8 | 1980 | 72 |
| 3 | МКОУ Богучанская СОШ № 3 | с. Богучаны, ул. Октябрьская, 117 | место | 241 | 273 | 113,3 | 1970 | 100 |
| 4 | МБОУ Богучанская СОШ № 4 | с. Богучаны, ул. Центральная, 35 | место | 208 | 208 | 100,0 | 1991 | 65 |
| 5 | МКОУ Богучанская открытая (сменная) общеобразовательная школа | с. Богучаны, ул. Октябрьская, 108 | место | 53 | 53 | 100,0 | 1988 | 72 |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей | с. Богучаны, ул. Космонавтов, 12 | объект | 1772 | 1743 | 98,0 | 1980 | 92 |
| 2 | МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа» | с. Богучаны, ул. Космонавтов, 12 / 2 | объект | 702 | 702 | 100 | Х | 100 |
| 3 | МБОУ ДОД Богучанская ДШИ | с. Богучаны, ул. Октябрьская, 108 | мест | 180 | 180 | 100 | Х | 34 |

Норматив обеспеченности – 85% охвата детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет). В настоящее время количество детей дошкольного возраста (1,5 до 7 лет) составляет 934 человека. Количество мест в детских дошкольных учреждениях – 625. Уровень обеспеченности объектами дошкольного образования составляет – 78%.

Норматив обеспеченности – 100 % охват детей основным общим образованием (1–9 классы – от 6,5 до 16 лет) и 75 % охват детей средним общим образованием (10–11 классы – от 16 до 18) при обучении в одну смену. Количество учеников в 1 смену – 1235, всего учеников -1531. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями – 85% (с учетом организации образования в 1ю смену). Износ зданий составляет от 70 до 100%.

Норматив обеспеченности учреждениями дополнительного образования  - 10 % общего числа школьников. Уровень обеспеченности внешкольными учреждениями составляет 100%.

Стратегическими задачами остаются:

- Оптимизация сети дошкольных и общеобразовательных учреждений.

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания.

- Развитие системы обеспечения качества образования.

- Повышение эффективности управления в отрасли.

    - Здравоохранение

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.

Характеристика и анализ обеспеченности населения Богучанского сельсовета объектами здравоохранения приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Перечень медицинских учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Мощность | Год ввода | Состояние, износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника (Богучанская ЦРБ) | с. Богучаны, пер. Больничный, 10 | 700 посещений в смену | 1978г., 1993г. | Удовлетворительное, 30% |
| Больничные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2 | Богучанская ЦРБ | с. Богучаны, пер. Больничный, 10 | 198 койко-мест | 1932-1999г. | 35-45% |
| Фельдшерско-акушерские пункты, объект |  |  |  |  |  |
| 3 | Ярковский ФАП | д. Ярки, ул. Ленина, 32 | 6 посещений в смену | Х | Х |

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений демонстрирует соответствие нормативным значениям. Обеспеченность составила 100% при норме 18,15 пос./смену на 1000 человек населения. С учетом обслуживания населения Богучанского района требуется увеличение мощности районной поликлиники.

Стационарная помощь Богучанской ЦРБ обеспечивает население Богучанского сельсовета на 100%. С учетом обслуживания Богучанского района мощность требуется увеличить на 50%.

В настоящее время завершается строительство нового здания ЦРБ.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в муниципальном образовании, будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Богучанского сельсовета на расчетную перспективу остаются:

- Модернизация программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в Богучанском сельсовете.

- Развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения.

- Оптимизация сети медицинских учреждений с учетом тенденции введения новых стационарно-замещающих технологий, развитие амбулаторно-поликлинической сети. Приведение показателей сети учреждений здравоохранения к нормативным требованиям по коечному фонду и штатному расписанию.

- Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья.

- Расширение сети аптечных пунктов, в том числе обеспечивающих отдельных категорий граждан льготными лекарствами.

- Реконструкция существующих зданий здравоохранения, проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.

    - Культура

Сфера культуры Богучанского сельсовета, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из показателей качества жизни населения.

Характеристика учреждений культуры Богучанского сельсовета представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Фактическая мощность объекта (мест, тыс.томов, объектов) | Год ввода | Состояние, износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУК «Богучанский межпоселенческий районный Дом культуры «Янтарь» | с. Богучаны, ул. Ленина, 119 | 450 | 1979 | 44 |
| 2 | МБУК Богучанский сельский Дом культуры | с. Богучаны, ул. Олимпийская, 1 | 196 | 1983 | 100 |
| 3 | Филиал МУК «Богучанский СДК» | д. Ярки, ул. Ленина, 9 | 35 | 1973 | 100 |
| Библиотечные учреждения |  |  |  |  |  |
| 11 | МБУК Богучанская межпоселенческая центральная районная библиотека | с. Богучаны, ул. Октябрьская, 86 | 400,0 | 1967 | 100 |
| 22 | Детская библиотека | с. Богучаны, Октябрьская 86, (находится в здании ЦБ) | 16,3 | 1967 | 100 |
| 33 | Филиал № 12 МУК БМ ЦРБ м-н Геофизиков | с. Богучаны, ул. Олимпийская, 1 | 9,6 | 1982 | 100 |
| 44 | Филиал № 10 м-он Западный | с. Богучаны , ул. Строителей 1 «А» | 6,1 | 2013 | 100 |
| 55 | Филиал № 18 МУК БМ ЦРБ | д. Ярки, ул. Ленина, 9 | 3,6 | 1928 | 16 |
| Музеи |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУК «Богучанский краеведческий музей им. Д.М. Андона» | д. Ярки, ул. Партизанская, 45 | 1 | 2007 | 26,7 |

Обеспеченность библиотеками составляет 100% (при норме 1  общедоступная библиотека с детским отделением в административном центре поселения, филиал общедоступной библиотеки на 1 тыс. человек), учреждениями клубного типа составляет 100% (при норме 70 зрительских мест на 1 тыс. человек.).

Село Богучаны является административным центром Богучанского района. Согласно Распоряжению Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» на муниципальный район требуется 1 краеведческий музей.  В с. Богучаны действует МБУК «Богучанский краеведческий музей им. Д.М. Андона»

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы. Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Основная проблема муниципальной сферы культуры – создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Богучанского района, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Для повышения культурного уровня населения Богучанского сельсовета, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- Сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований.

- Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, сохранения национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

    - Физическая культура и спорт

- К учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, бассейны (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

- На территории Богучанского сельсовета общедоступными спортивными сооружениями являются спортивный зал МБУ «Центр социализации и досуга молодежи», сооружения МБУ  ФСК «Ангара» (стадион, спортивный зал), лыжная база «Снежинка».

Характеристика и анализ обеспеченности населения Богучанского сельсовета объектами физкультуры и спорта приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Перечень учреждений и сооружений спорта

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивный зал, кв.м общей площади пола |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал для занятий вольной борьбой МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» | 663430 Красноярский край,Богучанский район, с.Богучаны ул.Октябрьская 115 | 1965 | 269,6 |
| 2 | МБУ ФСК «Ангара» (спортивный зал) | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул.Ленина 119, пом.4 | - | 400 |
|  | Плоскостные сооружения, га |  |  |  |
| 1 | Стадион МБУ ФСК «Ангара» | - | - | 1,07 |
| 2 | Спортивная площадка | - | - | 0,09 |
| 3 | Спортивная площадка | - | - | 0,04 |
| 5 | Спортивная площадка | - | - | 0,04 |
| 5 | Спортивная площадка | - | - | 0,04 |
| 6 | Футбольное поле | - | - | 0,3 |

Площадь спортивных залов общего пользования составляет 670 кв.м, открытых спортивных площадок( в т.ч. стадион) – 1,6 га.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Богучанского сельсовета норматив на 1 тыс. человек составил: физкультурно-спортивные залы – 350 кв.м, бассейны – 75 кв.м зеркала воды, плоскостные сооружения – 0,195 га. Обеспеченность населения сельсовета спортивными сооружениями в соответствии с Местными нормативы градостроительного проектирования в процентах от нормативной потребности составила:

- физкультурно-спортивными залами – 17,4 %;

- плавательными бассейнами – 0 %;

- плоскостными сооружениями – 66,7 %.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

  - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*, Местные нормативы градостроительного проектирования Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края, утвержденные решением Богучанского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 26.10.2015 №43/164;

Согласно расчетам, представленным в генеральном плане Богучанского сельсовета, проектная численность населения на расчетный срок (2032 год) составит 20,9 тыс. человек.

Проектная численность поселения представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Численность постоянного населения в разрезе населенных пунктов

| № пп | Наименование населенного пункта | Проект на расчетный срок, тыс. чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Богучаны | 20796 |
| 2 | д. Ярки | 126 |

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий - благоустройство жилищного фонда;

- совершенствованием социальной инфраструктуры;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками, многоквартирной жилой застройкой с приквартирными участками и малоэтажной многоквартирной жилой застройкой без приквартирных участков.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять следующими типами жилых зданий:

- в зоне застройки индивидуальными жилыми домами – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,03 га до 0,12 га, многоквартирная  малоэтажная застройка с приквартирными участками;

- в зоне застройки многоквартирными жилыми домами без приквартирных участков – застройка секционного типа.

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также в соответствии с показателями Схемы территориального планирования Богучанского района Красноярского края средняя жилищная обеспеченность составит:

- на 1-ую очередь - 26,0 кв. м на 1 жителя;

- на расчетный срок - 30,0 кв. м на 1 жителя.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села:	наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Перспектива развития территории Богучанского сельсовета

Богучанский сельсовет как и Богучанский район входит в группу районов Нижнего Приангарья, состоящего из 5 районов Красноярского края. Комплексное развитие данной территории подразумевает строительство дорог, жилья, социальных объектов, крупных предприятий.

Трансформация экономически активного пространства макрорайона будет связана с формированием четырех крупных промышленных узлов, в т.ч. Богучано-Таежного – на базе развития энерго-металлургического и лесопромышленного комплексов. Богучанский район представляет собой центр концентрации пилотных проектов нового промышленного освоения Нижнего Приангарья, успешное выполнение которых позволит запустить инвестиционное развитие прочих муниципальных образований Красноярского края: развитие строительного комплекса, алюминиевой, газоперерабатывающей, газо-химической и целлюлозной промышленности.

Документами территориального планирования муниципального образования является генеральный план Богучанского сельсовета Богучанского района, который комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития  муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Красноярского края,  Богучанского района и  муниципального образования.

Перспектива развития территории Богучанского сельсовета Богучанского района рассматривается до 2032 года.

В соответствии с размещением крупнейших промышленных комплексов, перспективной структурой федеральной и региональной транспортной сети, с. Богучаны будут развиваться как базовый организационно-управленческий, социально-культурный, обслуживающий центр для восточной части Нижнего Приангарья.

В районе деревни Ярки строится Богучанский ЛПК в составе целлюлозного комбината и завода по производству плит МДФ. В связи с необходимостью обслуживания лесопромышленного комплекса близ д. Ярки будет сформирована обширная транспортно-логистическая зона, которая получит дальнейшее развитие в период расчетного срока схемы территориального планирования района с усилением Богучанского транспортного узла благодаря вводу в строй Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Расселение жителей д. Ярки планируется организовать на базе нового городского образования Богучаны.

Генеральным планом на перспективу предлагается сохранение д. Ярки как населенного пункта.

Таблица 2.9

Расчет объектов социальной сферы Богучанского сельсовета на расчетный срок – 2032 год

(численность населения на расчетный срок 20,9 тыс. чел)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Мощность действующего объекта | Норматив | Требуемая мощность по норме | Мощность сохраняемого объекта | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 625 | 48 на 1 тыс. чел. | 995 | 625 | 380 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | место | 1235 | 124 на 1 тыс. чел. | 2591 | 1235 | 1356 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 2654 | 10 % от общего числа школьников | 259 | 2654 | - |
|  | Педагогическое училище | - | 0 | По заданию на проектирование | - | - | - |
|  | Металлургическое училище | - | 0 | По заданию на проектирование | - | - | - |
|  | Медицинское училище | - | 0 | По заданию на проектирование | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 198 | 13,47 на 1 тыс. чел. | 281 | 198 |  |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 700 | 18,15 на 1 тыс. чел. | 380 | 700 |  |
| 3 | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | По заданию на проектирование | 1 | - | - |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы или учреждения клубного типа | место | 681 | 70 на 1 тыс. чел. | 1463 | 681 | 800 |
| 2 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 435,6 | 4,5 на 1 тыс. чел. | 94,0 | 435,6 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы | м2 общей площади | 670 | 350 на 1 тыс. чел. | 7315 | 670 | 6645 |
| 2 | Плоскостные сооружения | м2 | - | 1950 на 1 тыс. чел. | 40755 | 16000 | 76800 |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | - | 75 на 1 тыс. чел. | 1568 | - | 1568 |

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета Богучанского района разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Постановление Законодательного Собрания Красноярского края № 3-605П от 27.04.2017 "О согласовании проекта стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года".

- Генеральный план Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края (утвержден Решением Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 05.12.2013 №22/79).

- Местные нормативы градостроительного проектирования Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края, утвержденные решением Богучанского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 26.10.2015 №43/164;

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета Богучанского района, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2019-2032 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Прогнозом на период до 2032 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Богучанского сельсовета Богучанского района:

- повышение уровня жизни населения Богучанского сельсовета Богучанского района, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Богучанского сельсовета Богучанского района;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в муниципальном образовании;

- сохранение культурного наследия.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего проекта -  обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.

2. Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники).

3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг.

4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.

5. Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают

реконструкцию  и строительство новых объектов в соответствии с расчетной численностью населения.

В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  были приняты следующие документы:

- Генеральный план, утвержденный решением Совета народных депутатов № 96 от 26.09.2007.

- Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п;

- Муниципальная программа «Развитие образования Богучанского района»,

утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1390-п;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

Богучанском районе», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1397-п.

Перечень мероприятий учитывают планируемые мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счёт внебюджетных источников.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах дошкольного образования необходимо провести следующие мероприятия на расчетный срок (строительство):

- детский сад на 180 мест (с. Богучаны),

- детский сад на 200 мест (с. Богучаны).

Расчет потребности населения в школьных образовательных учреждениях проведен, исходя из их функционирования в односменном режиме. Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах школьного образования необходимо провести следующие мероприятия на расчетный срок (строительство):

- школа на 800 мест (с. Богучаны),

- школа на 550 мест (с. Богучаны).

Учитывая перспективную градостроительную ситуацию и рост численности населения на территории Богучанского сельсовета Богучанского района запроектировано строительство учреждений среднего профессионального образования:

- педагогическое училище (с. Богучаны, центральная часть, квартал перспективной жилой застройки);

- металлургическое училище (с. Богучаны, центральная часть, квартал перспективной жилой застройки);

- медицинское училище (с. Богучаны, центральная часть, квартал перспективной жилой застройки).

С увеличением численности населения требуется увеличение мощности культурно –досуговых учреждений. На расчетный срок генеральным планом рекомендуется:

- строительство многопрофильного развлекательного центра на 800 мест с кинотеатром.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Богучанского сельсовета Богучанского района в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом рекомендуется:

- строительство физкультурно-спортивного центра,

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном,

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса,

- 2 х стадионов (2,9га),

- спортивных площадок (4,78 га).

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, объемы финансирования которых не утверждены, проведена на основании укрупненных нормативов цен строительства для объектов образования, здравоохранения, культуры и физической культуры и массового спорта в соответствии со следующими нормативными актами:

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 935/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1452/пр) ;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 869/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1446/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 870/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1447/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр.

Для приведения стоимости реализации мероприятий к ценам соответствующих лет применены прогнозные индексы-дефляторы, утвержденные Министерством экономического развития РФ.

Общая программа инвестиционных проектов Богучанского сельсовета Богучанского района до 2032 года (тыс. руб.) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024-2032 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест | 174900 | 0 |  | 0 |  | 58300 | 58300 | 58300 | 0 | Муниципальный бюджет |
| 2 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест | 196300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 65400 | 130900 | Муниципальный бюджет |
| 3 | Строительство общеобразовательной школы на 550 мест | 420350 | 0 |  | 0 |  | 0 | 140000 | 140000 | 140350 | Муниципальный бюджет |
| 4 | Строительство общеобразовательной школы на 800 мест | 583200 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 583200 | Муниципальный бюджет |
| 5 | Строительство педагогического училища | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Федеральный/краевой бюджет |
| 6 | Строительство металлургического училища | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Федеральный/краевой бюджет |
| 7 | Строительство медицинского училища | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Федеральный/краевой бюджет |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство многопрофильного развлекательного центра на 800 мест с кинотеатром | 160000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160000 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство физкультурно-спортивного центра | 198000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198000 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 2 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном | 270000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 180000 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 3 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса | 190000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190000 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 4 | Строительство стадиона (1,68 га) | 6200 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6200 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 5 | Строительство стадиона (1,27 га) | 6000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 6 | Строительство спортивной площадки (0,78 га) | 585 | 0 |  | 0 |  | 0 | 585 | 0 | 0 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 7 | Строительство спортивной площадки (0,24 га) | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 8 | Строительство спортивной площадки (1,47 га) | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 9 | Строительство спортивной площадки (0,34 га) | 450 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 10 | Строительство спортивной площадки (0,22 га) | 270 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 11 | Строительство спортивной площадки (0,37 га) | 450 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 12 | Строительство спортивной площадки (0,39 га) | 450 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 13 | Строительство спортивной площадки (0,29 га) | 380 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 380 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 14 | Строительство спортивной площадки (0,21 га) | 270 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| 15 | Строительство спортивной площадки (0,69 га) | 585 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 585 | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства |
| Муниципальный бюджет – федеральный бюджет, краевой бюджет, районный бюджет, местный бюджет в рамках своих полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- Целевые индикаторы программы

Таблица 5.1

Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры

| Наименование индикатора | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 90,0 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности стационарами всех типов, % от норматива | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 70,0 | 72,0 | 100,0 |

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями,

- определение индивидуальных индексов достижения целевых показателей.

,

где:

- индивидуальный индекс достижения п-го целевого показателя, процент;

- фактическое достигнутое значение п-го целевого показателя в отчетном году;

- значение планируемого п-го целевого индикатора на отчетный год.

На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности Программы по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности реализации Программы,

n - число целевых индикаторов Программы,

-  сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей (in) Программы.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

-при значении от 80 до 100 процентов и выше Программа признается эффективной;

-при значении от 50 до 79 процентов, 79 процентов включительно, Программа признается недостаточно эффективной;

-при значении до 49 процентов, 49 процентов включительно, Программа признается неэффективной.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры могут оказать влияние на экономические показатели в части инвестиций в основной капитал, способствовать созданию новых рабочих мест, а также росту налоговых доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения налога на доходы физических лиц.

- Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Богучанского сельсовета Богучанского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Красноярского края и муниципальных программ муниципального образования Богучанский район, реализуемых на территории поселения.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Богучанского сельсовета Богучанского района. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры Богучанского сельсовета Богучанского района.

Внесение изменений в программу целесообразно после внесения изменений в Генеральный план  Богучанского сельсовета, а также при возникновении новых инвестиционных проектов в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования.

В дальнейшем потребуется применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры, координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса, внедрение системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.