**ПРОТОКОЛ № 2**

**собрания инициативной группы**

с. Богучаны, Маяковского, 28 «а» «10» октября 2022 г.

Собрание открыто в 12:00

Присутствуют: Ждановская Н.Н., Залашкова И.И., Софронова Л.В., Шичев С.В., Колесов А.А., Витязь И.Г., Ручка А.П., Цицилашвили Д.Г., Федорова Л.И., Кочнева Е.С.

Повестка:

1. Обсуждение проектной идеи.

2. Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации проекта.

По первому вопросу выступил Шичев С.В., который предложил идею устройства уличного освещения в с. Богучаны. Проблема освещенности улиц села представляет особую актуальность, так как отсутствие уличного освещения в тёмное время суток – одна из наболевших проблем для жителей. На некоторых улицах села освещение полностью отсутствует. В Вайбере, в сообществе Вести 62 был проведен опрос граждан с целью определения приоритетных проблем в области благоустройства села, в опросе приняло участие 456 жителей села. Как показал проведенный опрос первоочередной проблемой для жителей села является устройство уличного освещения – 43% проголосовавших (198 человек).

Руководитель инициативной группы Ждановская Н.Н.: предлагаю поддержать идею Шичева С.В.

Голосование: «за» 10; «против» 0; «воздержались» 0.

По второму вопросу слушали руководителя инициативной группы Ждановскую Н.Н.,которая наметила план мероприятий:

1. совместно с администрацией Богучанского сельсовета определить перечень улиц, на которых в 2023 году планируется устройство уличного освещения (срок до 20.10.2022);

2. выполнить расчет стоимости реализации проекта (срок до 31.10.2022; ответственная – Ждановская Н.Н.)

3. вынести проект на общественное рассмотрение (обсуждение) с целью определения его соответствия интересам жителей, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения о его поддержке. Предлагается выявить мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса и (или) сбора подписей (подписные листы). Разместить объявления, обращения к жителям села с просьбой поддержать проект (срок до 30.11.2022);

4. обратиться к бизнесу: организациям и предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории с. Богучаны с целью получения финансовой помощи в реализации проекта (срок до 30.11.2022);

6. направить проект в Богучанский сельский Совет депутатов с целью принятия решения о проведении собрания граждан по вопросу обсуждения проекта (срок до 30.11.2022)

5. направить проект в администрацию Богучанского сельсовета с целью формирования конкурсной документации (срок до 20.12.2022);

6. секретарю инициативной группы в течение 5-ти календарных дней со дня подписания настоящего протокола проинформировать администрацию Богучанского сельсовета и Богучанский сельский Совет депутатов о намеченном плане работы инициативной группы путем направления в их адрес настоящего протокола.

Голосование: «за» 10; «против» 0; «воздержались» 0.

Члены инициативной группы:

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
|

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |

 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
|

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись расшифровка подписи |
|   |

 |