**АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023 с. Богучаны № 290-п

О внесении изменений в постановление от 12.11.2021 № 230-п «Об утверждении муниципальной программы Богучанского сельсовета «Комплексное развитие территории Богучанского сельсовета»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 18 Устава Богучанского сельсовета, постановлением администрации Богучанского сельсовета от 23.07.2021 № 144-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Богучанский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 12.11.2021 № 230-п «Об утверждении муниципальной программы Богучанского сельсовета «Комплексное развитие территории Богучанского сельсовета» следующее изменение:

муниципальную программу Богучанского сельсовета «Комплексное развитие территории Богучанского сельсовета» изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации Богучанского сельсовета «Богучанские ведомости» и на официальном сайте муниципального образования Богучанский сельсовет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2024г, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава сельсовета Л.В. Шмелёва

Приложение

к Постановлению администрации

Богучанского сельсовета

от «29» декабря 2023 № 290-п

Приложение

к Постановлению администрации

Богучанского сельсовета

от «12» октября 2021 № 230-п

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление администрации Богучанского сельсовета от 23.07.2021 № 144-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Богучанский сельсовет»;  Распоряжение администрации Богучанского сельсовета от 09.08.2021 № 80/1-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Богучанский сельсовет» |
| Заказчик МП | Администрация Богучанского сельсовета |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Отдел жизнеобеспечения администрации Богучанского сельсовета |
| Соисполнитель МП (при наличии) | - |
| Участник МП (при наличии) | - |
| Подпрограммы МП (при наличии) и отдельные мероприятия МП (при наличии) | Отдельные мероприятия МП:  1. "Дорожное хозяйство"  2. "Благоустройство территории"  3. "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности"  4. "Культура, физическая культура и спорт"  5. "Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий"  6. "Поддержка местных инициатив" |
| Цели МП | Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. |
| Задачи МП | 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и повышение комплексной безопасности дорожного движения.  2. Проведение мероприятий по содержанию территории Богучанского сельсовета, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.  3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, для создания безопасных и комфортных условий проживания.  4. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения, обеспечение возможности систематически заниматься физической культурой и спортом.  5. Создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  6. Активизация участия бизнеса и граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Богучанского сельсовета. |
| Срок реализации МП | 2022-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (руб.) | Общий объем финансирования на 2022 - 2026 год составляет  373 760 938,72 руб., в том числе:  местный бюджет - 155 933 944,73 руб.,  региональный бюджет – 203 774 517,61 руб.,  внебюджетные источники – 18 541 061,40 руб.  в том числе по годам:  2022 год всего: 147 780 393,42 руб.  местный бюджет 23 648 368,48 руб.  региональный бюджет 105 900 963,54 руб.,  внебюджетные источники – 18 231 061,40 руб.  2023 год всего: 123 032 138,22 руб.  местный бюджет – 24 848 584,15 руб.,  региональный бюджет 94 873 554,07 руб.  внебюджетные источники – 310 000,00 руб.  2024 год всего: 37 059 934,04 руб.  местный бюджет – 37 059 934,04 руб.,  региональный бюджет 0,00 руб.  2025 год всего: 33 317 124,04 руб.  местный бюджет – 33 317 124,02 руб.,  региональный бюджет 0,00 руб.  2026 год всего: 32 571 349,02 руб.  местный бюджет – 32 571 349,02 руб.,  региональный бюджет 0,00 руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Богучанский сельсовет, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2026 году – 20%.  2. Доля освещенных улиц и переулков к 2025 году – 95%.  3. Ежегодная реализация одного общественно значимого проекта по благоустройству села.  4. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда 338,9 кв.м.  5. Количество квартир, в которых выполнены ремонтные работы – ежегодно не менее одной квартиры.  6. Количество культурных и спортивных мероприятий, участником и соисполнителем которых является Богучанский сельсовет – 8 мероприятий ежегодно.  7. Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера – не менее 97% ежегодно. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Богучанский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен в центральной части Богучанского района. С. Богучаны и д. Ярки входят в состав Богучанского сельсовета. Село Богучаны является административным центром сельсовета и Богучанского района. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Богучанского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 25.02.2005 года N 13-3104 (ред. от 29.01.2009 г.) «Об установлении границ и соответствующим статусом муниципального образования Богучанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований». Общая площадь Богучанского сельсовета составляет 10,060 тыс.га.

В настоящее время площадь территории села в установленных границах составляет 1381 га. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2021 года составляет 11 450 человек.

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства муниципального образования Богучанский сельсовет с учетом состояния его наружного освещения, устройства дорожного покрытия, обустройства детских игровых площадок, благоустройства парков и скверов и площадей, озеленения муниципального образования и прочих факторов.

Современное состояние существующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры характеризуется низким качеством существующих объектов, их несоответствием потребностям населения поселения, отсутствием капитальных вложений в создание новых объектов, а также необходимостью замены устаревшего оборудования.

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Село Богучаны имеет 139 улиц и переулков, д. Ярки - 3 улицы. Общая протяженность улично-дорожной сети по состоянию на 01.01.2020 года составляет 107,8 км, из них с асфальтобетонным покрытием 30 км, со щебеночным и гравийным покрытием 60,72 км, 17,08 км грунтовых дорог. Быстрыми темпами растет и парк легкового и грузового автотранспорта, что приводит к массовому вовлечению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств, занимающихся частной деятельностью по перевозке грузов и пассажиров. Обеспеченность жителей села наземными транспортными средствами достаточно высокая: на 01.01.2021 зарегистрировано 6 110 ед. транспортных средств за физическими лицами. За организациями на 01.01.2021 зарегистрировано 935 ед. наземных транспортных средств. Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Из-за отсутствия объездной дороги весь поток большегрузного транспорта проходит по автомобильным дорогам с. Богучаны, разрушая дорожное полотно.

На территории МО Богучанский сельсовет около 90% автомобильных дорог находится в неудовлетворительном состоянии.

В современных условиях происходит все большее вовлечение жителей села в дорожное движение, и делает проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей особенно актуальной. Необходимо опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения и только это способно предотвратить рост аварийности на улично-дорожной сети районного центра.

В настоящее время в России широко применяется практика инициативного бюджетирования. В соответствии с Конституцией в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Институциональные условия для развития местного самоуправления и участия в нем местного сообщества определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", который предусматривает участие населения в решении широкого круга вопросов, связанных с развитием муниципальных образований, и определяет формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Поручением Президента Российской Федерации от 01.03.2020 № Пр-354 поставлена задача по увеличению объема средств, направляемых на мероприятия с участием граждан до 5 % расходов местных бюджетов. Указанная задача должна быть решена к 2023 году.

Реализация предусмотренных Муниципальной программой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития муниципального образования и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

обустройство инженерной инфраструктурой;

обеспечение реализации проектов по благоустройству территорий населенных пунктов поселения.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельском поселении будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы бюджета муниципального образования и обеспечению роста экономики в целом.

Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение реализации программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение финансирования из федерального и регионального бюджета.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной программы, невыполнение ее задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.

Риски, связанные с региональными особенностями, обусловлены различием в финансово-экономических возможностях субъектов Российской Федерации, что приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения ими собственных полномочий.

Снижение рисков возможно за счет:

- обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из регионального бюджета, дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также возможного привлечения средств из внебюджетных источников;

- информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации Муниципальной программы.

Решение проблемы может быть достигнуто путем объединения интересов инициативных жителей, бизнеса и власти.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Целью Программы является создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.

Достижение данной цели предполагается посредством решения комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления.

Задача 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задача 2. Проведение мероприятий по содержанию территории Богучанского сельсовета, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Задача 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, для создания безопасных и комфортных условий проживания.

Задача 4. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения, обеспечение возможности систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задача 5. Создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задача 6. Активизация участия бизнеса и граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Богучанского сельсовета.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления отдельных мероприятий Программы.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется на основании и с соблюдением норм:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне",

- Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",

- Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

- Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

- Закона Красноярского края

- ГОСТов и СанПинов;

- Государственных программ Красноярского края;

– Решения Богучанского сельского Совета депутатов от 22.01.2021 № 01-01/48/174 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Богучанский сельсовет Богучанского района Красноярского края»;

– Решения Богучанского сельского Совета депутатов от 27.06.2013г. № 16/58 «Об утверждении Правил землепользования и застройки села Богучаны и территории Богучанского сельсовета»

и иных законодательных и нормативных правовых актов.

Программа рассчитана на период с 2022 по 2026 годы.

Для достижения намеченной цели и решения задач Программы предусматривается планомерная реализация отдельных мероприятий, направленных на улучшение комфортного и безопасного проживания на территории МО Богучанский сельсовет.

В рамках мероприятия 1 «Дорожное хозяйство» предусмотрены следующие основные направления расходования средств:

- содержание автомобильных дорог, в том числе: зимнее содержание автомобильных дорог, выполнение ямочного ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием, восстановление ровности проезжей части дорог со щебеночным, гравийным и грунтовым покрытием и т.д.

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения, в том числе: обустройство пешеходных переходов, установление дорожно-знаковой информации и прочее.

- выполнение прочих видов работ в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

В рамках мероприятия 2 «Благоустройство территории» предусмотрены следующие основные направления расходования средств:

- содержание и обустройство мест захоронения, в том числе: расчистка проездов в зимний период, транспортирование и размещение отходов и т.д.

- содержание и монтаж сети уличного освещения, в том числе мероприятия по техническому обслуживанию сети освещения, замена светильников уличного освещения на светодиодные, оплата за потребленную электроэнергию и т.д.

- содержание и обустройство объектов благоустройства, в том числе уборка территории объектов от мусора; уборка газонов от отходов; очистка урн; транспортирование и размещение отходов, уборка снега вручную в зимний период, содержание снежных городков, малых архитектурных форм, обеспечение электроэнергией объектов и элементов благоустройства; ремонт объектов и элементов благоустройства; организация услуги видеонаблюдения за объектами; содержание досок объявлений, памятников и мемориальных объектов, содержание детских игровых и спортивных площадок и т.д..

Помимо обозначенных услуг в рамках данного направления предусмотрено выполнение мероприятий по благоустройству территории: ремонт и установка досок объявлений, обустройство детских игровых и спортивных площадок, обустройство новых мест для отдыха населения, поставка новых малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов и т.п.), создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и приобретение контейнеров для сбора отходов, ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО и несанкционированных свалок по решениям суда, устройство газонов, выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества и т.д.

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Данное направление расходования средств направлено не только на решение проблем благоустройства села, но и на содействие в решение проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и их социальной адаптации к современным условия рынка труда. При трудоустройстве приоритет отдается детям из неблагополучных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В рамках данного направления приобретается инвентарь, средства индивидуальной защиты, комплекты рабочей одежды и обуви, а также производится оплата труда участников трудового отряда и их наставника (руководителя).

Мероприятие 2 ориентировано на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, что регулируется Решением Богучанского сельского Совета депутатов от 22.01.2021 № 01-01/48/174 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Богучанский сельсовет Богучанского района Красноярского края».

В рамках мероприятия 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности» предусмотрены следующие основные направления расходования средств:

- содержание и ремонт муниципального жилого фонда. По данному направлению проводится оперативный контроль за эксплуатацией, содержанием и техническим обслуживанием объектов жилищного фонда, а также проводится капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и т.п.

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах;

- реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального образования Богучанский сельсовет, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;

- снос аварийных и ветхих строений;

- предоставление специализированной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей услуги по погребению тел умерших и погибших граждан, сведения о супруге и близких родственников которых отсутствуют, а также одиноких граждан, лиц без определенного места жительства, трупов, обнаруженных в общественных местах на территории муниципального образования Богучанский сельсовет, субсидии на возмещение расходов по оказанию услуг по погребению;

- в рамках иных направлений расходования средств предусмотрен оперативный контроль за эксплуатацией, содержанием и техническим обслуживанием объектов муниципальной собственности коммунального назначения, а также передача части полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с заключенными Соглашениями, органам местного самоуправления Богучанского района.

В рамках мероприятия 4 «Культура, физическая культура и спорт» предусмотрены следующие основные направления расходования средств:

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. По данному направлению предусмотрено проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий сельского значения, посвященных значимым событиям отечественной культуры и истории села; выплата денежной премии лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин с. Богучаны»;

- увековечение памяти защитников Отечества. По данному направлению проводится восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Богучанского сельсовета; ремонт, содержание мемориалов памяти защитников Отечества, благоустройство их территорий; паспортизация военно-мемориальных сооружений и объектов; публикации в средствах массовой информации материалов о защитниках Отечества, создание произведений искусства и литературы, посвященных их подвигам, организация выставок и т.д.;

- участие в организации и проведении официальных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий Богучанского района в соответствии с планом официальных спортивных мероприятий, обеспечение условий для развития физической культуры и спорта. Данное направление включает привлечение населения муниципального образования Богучанский сельсовет всех возрастных категорий к участию в официальных спортивных мероприятиях, организацию и проведение официальных спортивных мероприятий для всех возрастных групп населения Богучанского сельсовета.

В рамках мероприятия 5 «Создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены следующие основные направления расходования средств:

Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения, прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту и уход за ними, создание условий для противодействия терроризму, охране жизни и здоровья граждан, организация обучения действиям населения на водных объектах и т.п.

В рамках мероприятия 6 «Активизация участия бизнеса и граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Богучанского сельсовета» предусмотрены следующие основные направления расходования средств:

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

Мероприятия Программы ежегодно уточняются и корректируются с учетом анализа хода ее выполнения и эффективности использования средств.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств местного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в местной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального и регионального бюджетов.

Общий размер финансирования Программы составит 373 760 938,72 руб., в том числе:

Региональный бюджет – 203 774 517,61 рублей;

Местный бюджет – 155 933 944,73 рубля;

Внебюджетные источники – 18 541 061,40 рубль.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении №1.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу мероприятий.

Состав показателей (индикаторов) Программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2025 года. Достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Богучанский сельсовет, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- доля освещенных улиц и переулков;

- количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству села;

- площадь расселенного аварийного жилищного фонда;

- количество квартир, в которых выполнены ремонтные работы;

- количество культурных и спортивных мероприятий, участником и соисполнителем которых является Богучанский сельсовет;

- охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера.

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида села и позволит создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения и приведены в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=46741015B723897D9E62ED27E90AF4915C5D40D1A2DF52E0B6620A6512AAB829A28FD0755AD27BE67830k7W9G) разработки, утверждения, реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Богучанский сельсовет, утвержденным Постановлением администрации Богучанского сельсовета от 23.07.2021 N 114-п.